## Slide 1
关于血小板的人体冒险
G15小组 组长：孙文韬 组员：韩旭、沈路通
的项目计划PPT
Notes: 版权声明：300套精品模板商业授权，请联系【锐旗设计】:https://9ppt.taobao.com，专业PPT老师为你解决所有PPT问题！
1

## Slide 2
目录页
引言
项目概述
项目团队组织
实施计划
1
2
3
4
CONTENTS PAGE
支持条件
5
项目预算
6
其它
7

## Slide 3
引言
01
［ ］

## Slide 4
3
1
项目提出者：组长孙文韬提出，组员沈路通和韩旭修改
项目面向对象：忙于学习任务，没有充足时间玩大型游戏的人群，主要以大学生为主。
软件运行环境：初步设想是能在PC网站上运行的2D横版闯关游戏。
2
3
4
1.1 背景
项目名称：血小板的人体冒险

## Slide 5
3
5
项目建设背景：
我们在进行了一定量的调查后发现包括我们自身在内的许多大学生都对游戏感兴趣，除了周末之外我们的空余时间都太过碎片化，而且课后也有一定量的学习任务，不能完全用来玩一些大型游戏。所以我们想要设计一款游戏时间较短但又能有一定趣味性与可玩性的游戏，而目前市面上比较流行的游戏有生存类的、休闲类的、战略养成类的等等。反倒是过去较火的横版闯关游戏有些少见，因此我们想要为喜欢这类游戏但又没有较多娱乐时间的人们做一款游戏。

## Slide 6
3
1.2 定义
HTML5：万维网的核心语言、标准通用标记语言下的一个应用超文本标记语言（HTML）的第五次重大修改。
Cocos：Cocos是由触控科技推出的游戏开发一站式解决方案，包含了从新建立项、游戏制作、到 打包上线的全套流程。开发者可以通过Cocos快速生成代码、编辑资源和动画，最终输出适合于多个平台的游戏产品
JavaScript：JavaScript一种直译式脚本语言，是一种动态类型、弱类型、基于原型的语言，内置支持类型。它的解释器被称为JavaScript引擎，为浏览器的一部分，广泛用于客户端的脚本语言，最早是在HTML（标准通用标记语言下的一个应用）网页上使用，用来给HTML网页增加动态功能。

## Slide 7
3
1.2 参考资料
【1】张海藩、牟永敏编著，软件工程导论（第6版），北京：清华大学出版社，2013
【2】姚晓光、田少煦、梁冰、陈泽伟、伊宁编著，游戏设计概论，北京：清华大学出版社，2018
【3】谌宝业、魏伟、伍建平编著，游戏专业概论，北京：清华大学出版社，2018
【4】软件项目计划书模板网址：
https://wenku.baidu.com/view/74ebdaa5a26925c52dc5bf29.html?from=search
【5】《G15项目介绍》

## Slide 8
项目概述
02
［ ］

## Slide 9
3
2.1 项目目标
一个以《工作细胞》为故事背景，以血小板为主角，参考《超级马里奥兄弟》游戏模式的横版2D闯关游戏。
第一目标：玩家能正常进行闯关。
第二目标：能够进行存档。
第三目标：能任意选择存档点开始游戏。

## Slide 10
3
2.2 产品目标与范围
2.3 假设与约束
1.需要在电脑上运行。
2.只能进行单人游戏。
一个以《工作细胞》为故事背景，以血小板为主角，参考《超级马里奥兄弟》游戏模式的横版2D闯关游戏。
第一目标：玩家能正常进行闯关。
第二目标：能够进行存档。
第三目标：能任意选择存档点开始游戏。

## Slide 11
3
2.4 可行性分析
技术可行性：
我们会通过学习Python、HTML5语言和Cocos的使用来实现技术要求。
2. 经济可行性：
经济方面我们需要购买一些教程书籍以及云服务器的租赁。
3. 操作可行性：
我们对比了各类主流游戏引擎以及编程语言，认为使用Cocos引擎在实际操作上最有可能实现。

## Slide 12
3
2.5 应交付成果
1. 需完成的软件：
能正常运行的游戏软件
2. 需提交用户的文档：
游戏使用说明书
3. 需提交内部的文档：
软件项目计划书、软件需求分析、设计文档、软件测试文档
4. 应提供的服务：
对使用过程中出现的Bug进行修复

## Slide 13
2.6 项目验收方式与依据
1.需求说明书
2.最终文档（Word+PPT）
3.项目源代码
4.可运行的产品

## Slide 14
项目团队组织
03
［ ］

## Slide 15
3
3.1 组织结构

## Slide 16
3
3.2 人员分工
姓名 | 角色 | 工作描述
孙文韬 | 项目管理，需求分析，部分动画程序设计 | 负责统一组员工作进度，制作需求分析报告，完成少部分动画和程序设计。
沈路通 | 框架设计师，动画程序部分设计 | 负责甘特图，流程图以及其他框架设计，动画和程序设计实现
韩旭 | 动画程序部分设计，游戏测试 | 负责一起开发程序和动画，最后进行测试并调试bug。

## Slide 17
3
3.3 协作与沟通
项目团队内部合作：
见面讨论，每周两次，分别在周二晚上和周末，并在Word上记录会议内容。
项目团队外部沟通与协作模式：
正式沟通方式：
评审会议
执行情况报告PPT
非正式的沟通：
QQ或微信线上采访
问卷调查
产品演示

## Slide 18
实施计划
04
［ ］

## Slide 19
3
4.1 风险评估及对策
1.软件开发项目预估的风险：
项目量过大，规模估算不精确甚至项目交付时间拖延
2.软件开发项目技术的风险：
对开发语言及Cocos的使用没有经验，测试时遇到的问题可能解决起来比较麻烦

## Slide 20
3
4.2 工作流程

## Slide 21
注释：因为图太长了放不下，所以裁成了六块。

## Slide 22
3
4.3 总体进度计划

## Slide 23
3
4.4 项目控制计划
1.质量保证
分配人员定期检查完成的内容质量是否达标
2.进度控制
按规定的里程碑时间检查是否达到预期进度并记录。
3.配置管理计划
每次文件上传到Github上进行管理

## Slide 24
支持条件
05
［ ］

## Slide 25
3
5.1 内部支持
硬件环境：PC
操作系统：Windows7及以上
开发语言：HTML5、JavaScript
5.2 用户支持
进行游戏体验并提供反馈

## Slide 26
项目预算
06
［ ］

## Slide 27
3
项目预算
1.人员成本
工作人员数：3
人月估计：9
2.设备成本
3台电脑
3.经费预算
阿里云服务器：114元
购买教程：113元
其余活动经费：500元

## Slide 28
其它
07
［ ］

## Slide 29
孙文韬：项目计划书 用时：4.5h 评分：88（100）
沈路通：各类图的绘制 用时：4h 评分：84（100）
韩旭：PPT制作及修改 用时：5h 评分：80（100）
分工及评价

## Slide 30
小组会议记录

## Slide 31
谢 谢 您 的 观 看 ！
Q&A
Notes: 版权声明：300套精品模板商业授权，请联系【锐旗设计】:https://9ppt.taobao.com，专业PPT老师为你解决所有PPT问题！
31